Viernes 19 de Abril de 2024

Minuta de Relevamiento

Clientes: Empresas de desarrollo, Grupo Oleum

Equipo de desarrollo:

* Lorenzo Carignani
* Ramiro Di Carlo
* Franco Garcia

Representante del Cliente:

* Edinson Cavani

Objetivo de la Reunión:

Tercer encuentro con el cliente. Pactamos las epicas y dar comienzo al proyecto.

Resumen de la Reunión:

Coordinamos las diferentes epicas con el cliente para ya poder empezar el desarrollo, definimos tiempos estimativos con sus diferentes sprints.

* ABML de Todos
  + Creacion de Todos
  + Eliminacion de Todos
  + Editar Todos
  + Listar Todos
* ABML de Proyectos
  + Creacion de Proyectos
  + Eliminacion de Proyectos
  + Editar Proyectos
  + Listar Proyectos
* ABML de Usuarios
  + Creacion de Usuarios
  + Eliminacion de Usuarios
  + Editar Usuarios
  + Listar Usuarios
* Login
  + Formulario de login con autenticación
  + Logout y sesión con vencimiento

EL cliente posee un front y un back funcional por lo que partiremos desde ese proyecto, se estima aproximadamente 2 meses y medio de desarrollo, con una fecha estimada del 30 de junio para entregar la aplicación. Los sprint durarán dos semanas y se presentarán los diferentes avances al cliente. El Sprint 0 comienza el Sábado 20 de abril.