### Sprint 1 Retrospective

**Fecha:** 11/05/2024

#### Objetivo:

El objetivo de esta reunión es reflexionar sobre el Sprint recién concluido, identificar qué funcionó bien, qué no funcionó y cómo podemos mejorar en el futuro.

#### Agenda:

1. **Bienvenida y Contexto**: Sprint inicial, probablemente sea mas fallas que aciertos.
2. **Revisión de los Objetivos del Sprint**: Implementar el patrón de diseño en la aplicación y completar otras tareas relacionadas con la documentación, definición de roles de usuario y la unión de repositorios.
3. **¿Qué Funcionó Bien?**: Se generaron alghunos documentos y tareas basicas
4. **¿Qué No Funcionó Tan Bien?**: No consideramos los parcielaes y trabajo practicos por lo que cerramos pocas tareas.
5. **Acciones de Mejora**: Gestionar mejor el tema de las actividades con las tareas para poder optimizar el Sprint
6. **Cierre y Compromiso**: Quedamos de acuerdo que en el Sprint 2 vamos a estar mas comprometidos con las tareas asignadas.