09/05/2024

Sprint 1

Review:

Se lograron avanzar con algunas tareas, hay mas dudas que avances de codigo que vamos a lograr sacar en el próximo sprint.

* Ramiro:
  + Se generó documentación
  + Se definieron como manejar los roles de usuario
* Lorenzo:
  + Authentication en el front
  + Routing de sysadmin
* Franco:
  + Controlador de email por vencimiento
  + Filtro de ToDos por tareas
  + Scroll de tema oscuro

Para proximo sprint:

* Ramiro:
  + Generar BDD
  + Routing del resto del front
* Lorenzo:
  + Terminar Authentication
  + Cambio del fetch en Front para nuestra api
* Franco:
  + Cambio de clave de usuario
  + Terminar filtro de tareas
  + Enlazar tareas con proyectos