**Sprint Backlog - [Sprint 1]**

**Objetivo del Sprint:** Implementar el patrón de diseño en la aplicación y completar otras tareas relacionadas con la documentación, definición de roles de usuario y la unión de repositorios.

**Fecha de Inicio:** 27-04-2024

**Fecha de Finalización:** 11-05-2024

| **ID** | **Historia de Usuario** | **Descripción de la Tarea** | **Responsable** | **Estado** | **Story Points** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Aplicar el patrón de diseño | Implementar el patrón de diseño acordado en el código base. | Ramiro Di Carlo / Lorenzo Carignani / Franco Garcia | En Progreso | 8 |
| **2** | Documentación | Crear documentación detallada sobre el patrón de diseño aplicado y su integración en la aplicación. | Ramiro Di Carlo / Lorenzo Carignani / Franco Garcia | En Progreso | 5 |
| **3** | Definir roles de usuario | Identificar y definir los distintos roles de usuario que interactuarán con la aplicación. | Lorenzo Carignani / Franco Garcia | En Progreso | 3 |
| **4** | Unión de repositorios | Integrar los diferentes repositorios de la aplicación en un único repositorio centralizado. | Franco Garcia | En Progreso | 2 |
| **5** | Configuración de routing | Establecer las rutas de navegación dentro de la aplicación para garantizar una experiencia de usuario fluida. | Ramiro Di Carlo | En Progreso | 3 |

**Notas:**

· Responsable: El miembro del equipo responsable de completar la tarea.

· Estado: Indica si la tarea está en progreso, completada o pendiente.

· Historia de Usuario (HU): Referencia a la historia de usuario relacionada con la tarea.

· Los Story Points son estimaciones que reflejan la complejidad y el esfuerzo requerido para completar cada tarea.