**Sprint Backlog - Sprint 2**

**Objetivo del Sprint:** Continuar el desarrollo de la aplicación, enfocándose en la generación de BDD, la finalización de la autenticación, cambios en el front-end para la integración con la API, cambio de clave de usuario, finalización del filtro de tareas y el enlace de tareas con proyectos.

**Fecha de Inicio:** 11-05-2024  
**Fecha de Finalización:** 25-05-2024

| ID | Historia de usuario | Descripción de la Tarea | Responsable | Estado | Story points |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Generar BDD | Crear los archivos y estructuras necesarios para la implementación de Base de Datos | Ramiro Di Carlo | Por hacer | 5 |
| 2 | Routing del resto del front | Configurar las rutas de navegación restantes en el front-end de la aplicación. | Ramiro Di Carlo | Por hacer | 3 |
| 3 | Terminar Authentication | Finalizar la implementación del sistema de autenticación en la aplicación. | Lorenzo Carignani | Por hacer | 8 |
| 4 | Cambio del fetch en Front para nuestra API | Actualizar las solicitudes de datos en el front-end para que se ajusten a la estructura de la API desarrollada internamente. | Lorenzo Carignani | Por hacer | 5 |
| 5 | Cambio de clave de usuario | Implementar la funcionalidad que permita a los usuarios cambiar sus contraseñas de acceso. | Franco Garcia | Por hacer | 3 |
| 6 | Terminar filtro de tareas | Completar la implementación del filtro de tareas para facilitar la búsqueda y organización de las mismas. | Franco Garcia | Por hacer | 5 |
| 7 | Enlazar tareas con proyectos | Establecer la conexión entre las tareas individuales y los proyectos correspondientes en la aplicación. | Franco Garcia | Por hacer | 8 |