**Sprint Backlog - Sprint 3**

**Objetivo del Sprint:** Terminar la Documentación, avanzar con los filtros en las diferentes funcionalidades, Re diagramar la vista del proyecto

**Fecha de Inicio:** 25-05-2024  
**Fecha de Finalización:** 08-06-2024

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Historia de usuario | Descripción de la Tarea | Responsable | Estado | Story points |
| 1 | Niveles de usuarios | Revisar bien los niveles de usuarios y funcionalidades | Ramiro Di Carlo | Por hacer | 3 |
| 2 | Routing del resto del front | Configurar las rutas de navegación restantes en el front-end de la aplicación. | Ramiro Di Carlo | Por hacer | 5 |
| 3 | Rediagramar la vista del proyecto | En base al Figma mejorar el aspecto visual | Lorenzo Carignani | Por hacer | 5 |
| 4 | Revisar bien todos los EndPoints y sus rutas | Los EndPoints tienen ruta genericas lo que no brinda gran seguridad | Lorenzo Carignani | Por hacer | 3 |
| 6 | Terminar filtro de tareas | Completar la implementación del filtro de tareas para facilitar la búsqueda y organización de las mismas. | Franco Garcia | Por hacer | 5 |
| 7 | Cambio de claves de Usuario | Que los Users puedan editar sus datos y cambiar la contraseña | Franco Garcia | Por hacer | 3 |