**Sprint Backlog - Sprint 4**

**Objetivo del Sprint:** Este sprint está enfocado en avanzar ampliamente en la documentación mientras definimos bien los aspectos a avanzar en el desarrollo de nuestra aplicación.

**Fecha de Inicio:** 08-06-2024  
**Fecha de Finalización:** 07-07-2024

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Historia de usuario | Descripción de la Tarea | Responsable | Estado | Story points |
| 1 | Caso de uso resumen de negocio | Realizar el caso de uso resumen de negocio en donde se va a definir los actores y el camino básico | Ramiro Di Carlo | Por hacer | 3 |
| 2 | Diagrama entidad relación para las bases de datos | Realizar el diagrama entidad relación para ver las relaciones de las bases de datos | Ramiro Di Carlo | Por hacer | 5 |
| 3 | Rediseñar UI del proyecto | Rediseñar UI de la app para mejor aspecto | Lorenzo Carignani | Por hacer | 5 |
| 4 | Diagrama de dominio | Realizar diagrama de dominio para definir bien las entidades del negocio | Lorenzo Carignani | Por hacer | 3 |
| 6 | Caso de uso resumen de sistema | Realizar caso de uso resumen de sistema, para ver los artefactos necesarios del sistema | Franco García | Por hacer | 5 |
| 7 | Maquetación para definir eventos finales del proyecto | Definición de eventos e interacciones finales de la app | Franco García | Por hacer | 3 |