### Sprint 5 Retrospective

**Fecha:** 22-06-2024

#### Objetivo:

El objetivo de esta reunión es reflexionar sobre el Sprint recién concluido, identificar qué funcionó bien, qué no funcionó y cómo podemos mejorar en el futuro.

#### Agenda:

1. **Bienvenida y Contexto**: Sprint 4, se lograron avances claves en el proyecto.
2. **Revisión de los Objetivos del Sprint**: Continuar el desarrollo de la aplicación, enfocándose en la documentación y los detalles de funcionalidad
3. **¿Qué Funcionó Bien?**: Se logro hacer el Tutorial de despliegue de la app, Diagrama estructurado, chatbot, diagrama de clases y patron builder en el backend
4. **¿Qué No Funcionó Tan Bien?**: Problemas con el test, el sistema arrojaba problemas de versionado
5. **Acciones de Mejora**: Mantener el nivel de este Sprint y empezar a hacer los comentarios en código
6. **Cierre y Compromiso**: Corrección de errores con el test y hacer comentarios para mayor entendimiento