**Sprint Backlog - Sprint 5**

**Objetivo del Sprint:** Enfocamos el sprint en el refinamiento de la lógica de negocio y la implementación de código de testing, un chatbot integrado y la mejora de la lógica de creación de proyectos con el patrón de diseño Builder. Además, seguimos agregando documentación necesaria.

**Fecha de Inicio:** 08-06-2024  
**Fecha de Finalización:** 22-06-2024

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Historia de usuario | Descripción de la Tarea | Responsable | Estado | Story points |
| 1 | Tutorial despliegue | Tutorial para la implementación del proyecto en cualquier maquina sea cliente o un desarrollador nuevo, haciendo un camino paso a paso para el funcionamiento. | Ramiro Di Carlo | Por hacer | 2 |
| 2 | Test de Backend con xUnit | Test para la validación de proyectos y tareas | Ramiro Di Carlo | Por hacer | 5 |
| 3 | Diagrama Estructurado | Realización de diagrama estructurado definiendo los módulos de la aplicación como: Proyectos, Tareas, Usuarios, Perfiles y Autenticación | Lorenzo Carignani | Por hacer | 2 |
| 4 | Chatbot | Implementación de chatbot para la mejora de experiencia de usuario UX | Lorenzo Carignani | Por hacer | 5 |
| 5 | Diagrama de clases | Realizar el diagrama de clases con sus atributos | Franco García | Por hacer | 2 |
| 6 | Refactorización de backend agregando patrón Builder | Mejora lógica del código hecho, implementando el patrón de diseño builder | Franco García | Por hacer | 5 |